项目章程

* **项目名称**

健康吧

* **项目经理**

董倩

* **项目背景**

1.当前大量上班族（至少10万以上）每天都是固定的上班时间；而没有时间关注自己的健康生活，存在主要的问题包括：

* + 上班族们没有时间在平时经常检查自己的身体状况，不能及时发现身体中存在的健康问题；
  + 没有时间多了解健康养生相关的知识；
  + 医院体检会有一定的花费；

2.很多市民生病后不能准确定位到具体的医院和药店，导致忙中出错，耽误很多重要的医疗时间；

3.随着生活水平的提高，人们越来越关注生活质量的提升，而其中健康质量占据很大地位，而却没有一个良好的专业平台为广大市民提供专业健康养生知识的交流和解答。

* **项目目标**

为广大的上班族提供养生、保健、疾病等专业知识，并且使其及时的了解自己的心率等身体状况，使广大的上班族可以及时地了解自己的身体状况并根据相关专业知识的推荐及时的改善自己的身体状况已达到相对健康的目的。

* **项目范围**
  + 用户支持：交流区交流心得，浏览各种知识，进行收藏、点赞测心率、查看数据等操作；
  + 公共功能：广告、物品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、推荐物品管理、活动安排、分析数据、更新数据、运行维护；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4月初：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的不同特点的上班族进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**

项目经理姓名：\_\_董倩\_\_ 签字：\_\_\_\_\_\_\_\_

项目发起人或委托人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签字：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日