<健康吧>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-1 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 董倩 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

健康吧。

# 项目描述

随着国内信息化和IT发展，以及人们生活水平的提高，健康问题越来越受到人们的关注。本项目主要是为广大的上班族提供养生，保健，疾病等专业知识和及时的了解自己的心率等身体状况的一个APP，以便于广大的上班族可以及时地了解自己的身体状况并根据相关专业知识的推荐及时的改善自己的身体状况。本产品主要由以下功能：

1.专门为用户提供关于健康，食疗，养生等方面的专业知识；

2.可以通过进行用户间的交流，使自己关于健康养生等方面的疑问及时地得到解决；

3.用户可以测量自己的心率值，也可以输入自己的身高体重等身体指标，然后会根据用户的全部身体状况信息，提供实时的推荐一些相关的专业知识等服务；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 |
| 评估 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
| 缓冲 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月6日 | 2020年3月26日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月27日 | 2020年3月27日 |
| 启动会议 | 2020年3月28日 | 2020年3月28日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月29日 | 2020年3月29日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月31日 | 2020年4月1日 |
| 制定进度计划 | 2020年4月3日 | 2020年4月3日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年4月4日 | 2020年4月4日 |
| 人力资源计划 | 2020年4月6日 | 2020年4月7日 |
| 沟通计划 | 2020年4月8日 | 2020年4月8日 |
| 风险管理计划 | 2020年4月9日 | 2020年4月9日 |
| 培训计划 | 2020年4月10日 | 2020年4月11日 |
| 缓冲 | 2020年4月12日 | 2020年4月15日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月16日 | 2020年4月17日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年4月18日 | 2020年4月20日 |
| 编码 | 2020年4月22日 | 2020年6月15日 |
| 测试 | 2020年6月17日 | 2020年7月20日 |
| 稳定 |  | 2020年7月25日 | 2020年8月30日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户有关注健康的需求；